EN LA CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.”, LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. CELEDONIO ADRIAN VELASCO HERNÁNDEZ, OLIVERIO VELASCO LUCAS Y GUADALUPE MARTÍNEZ AZAMAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0701 | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL | OFICIO DE REDUCCIÓN | TM/MP/DPRF/011/2023 |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | PRESUPUESTAL No.: |  |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN | DE FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.: | FISMDF/009/2023 | DE FECHA: | 19 DE JULIO DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010133-61412-2533323. | IMPORTE AUTORIZADO: | $1,345,056.22 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 009/2023 | FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 749.47 M2 | METAS ALCANZADAS: | 660.96 M2 |
| BENEFICIÁRIOS: | 200 PERSONAS | CONVENIO MODIFICATORIO No.: DCSyCOP/FIII 009/CM-01/2023 DE FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA, RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II CON RETROEXCAVADORA, CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO III CON RETROEXCAVADORA, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO BASE SOLVENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTE Y/O EXCAVACIONES EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. GUARNICIONES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA CALIZA COLOCADA HORIZONTALMENTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,345,056.22 | $ 1,273,236.00 | $ 71,820.22 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 1,345,056.22 | $ 1,273,236.00 | $ 71,820.22 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | DSR130215AD2 |
| DIRECCIÓN: | CALLE CUAUHTÉMOC No. 28, COL. SAN LORENZO, ZIMATLAN DE ÁLVAREZ, OAXACA C.P. 71200 |

__________________________________________________________ C. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _______________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | __________________________________________ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| __________________________________________ ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTÍNEZ RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. CELEDONIO ADRÍAN VELASCO HERNÁNDEZ. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. OLIVERIO VELASCO LUCAS SECRETARIO |
| _________________________________________ C. GUADALUPE MARTÍNEZ AZAMAR VOCAL. |