EN LA CALLE LA ERA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A DE C.V.”, LA  C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; EUSTOLIA GUADALUPE SILVA VASQUEZ, ALICIA LEYVA ZARATE Y ANTONIO EULOGIO MARTINEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0101 | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1. URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/007/2023 | FECHA: | 19 DE JULIO DEL 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2210504K23030105 61412 2533323. |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 1,457,255.66 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 007/2023 | FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES | TM/MP/DPRF/011/2023 | FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO | DCSyCOP/FIII 007/CM-01/2023 FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO | DCSyCOP/FIII 002/CM-2/2023 DE FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 877.22 M2 | METAS ALCANZADAS: | 857.59 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 420 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 1,457,255.66 | $ 1,457,255.66 | $ 0.00 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 1,457,255.66 | $ 1,457,255.66 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE: | C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | GCA090811IXA |
| DIRECCIÓN: | CALLE SANTOS DEGOLLADO No.117, COL. CENTRO OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P. 68000 |

____________________________________________________ “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. EUSTOLIA GUADALUPE SILVA VASQUEZ. PRESIDENTA |  | ______________________________________ C ALICIA LEYVA ZARATE. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. ANTONIO EULOGIO MARTINEZ PEREZ. VOCAL. |