REUNIDOS EN LA **CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **11 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA, **ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ,** EL CIUDADANO **ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ,** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ,** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA, ALONSO LURIA RAMIREZ Y EMMA ANAYA BAEZ,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0401** | **AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/008/2023** | | | | FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2230501K26020102-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1, 990,676.86** | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2023** | | | | FECHA: **O7 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2024.** | | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 008/CM-02/2023** | | | | FECHA: **23 DE FEBRERO DEL 2024** | | |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. | | | **TM/MP/DPRF/015/2023** | | | | | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1, 947,867.00** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 008/2023** | | FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **29 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **120 M3** | | METAS ALCANZADAS: **120 M3** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **2500 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DESPALME DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURA DE 1.00 A 6.00 MTS. RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 2” A 4”, DESMONTAJE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO Y/O SALIENTE, DEMOLICIÓN DE REGISTROS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 5 A 10 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIALO TIPO II Y TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE COMPACTADO A MANO, PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 30 CMS. ARMADO CON DOBLE PARRILLA, MURO DE CONCRETO ARMADO, COLUMNA DE 35X35 CMS. DE SECCIÓN, TRABE TIPO “T” DE 59 X 35 CMS. DE SECCIÓN, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 16 CMS. DE ESPESOR, ELABORACIÓN DE ENTORTADO DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CON CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 , CHAFLAN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, APLANADO PULIDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO FINO ACABADO ESPONJEADO O CON LLANA METALICA EN MUROS O PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PISO Y PAREDES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON BROCHA O RODILLO EN MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS TRABES O PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO “B” Y “A”, COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC OJILLADA, ROTULACIÓN DE LA OBRA,RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1,947,867.00** | | **$ 1,947,867.00** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,947,867.00** | | **$ 1,947,867.00** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ,** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA** DE LA EMPRESA: **ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **17:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ. |
| ***CARGO :*** | PERSONA FISICA |
| ***R.F.C. :*** | LORA570909HT4 |
| ***DIRECCIÓN:*** | AV. MONTOYA No. 309, COL. NETZAHUALCOYOLTL, SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68140. |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.**  **C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ.**  **PERSONA FISICA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ.**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ALONSO LURIA RAMIREZ**  SECRETARIO |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. EMMA ANAYA BAEZ**  VOCAL | | |