REUNIDOS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN,  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA, ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ, EL CIUDADANO ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ,  EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA, ALONSO LURIA RAMIREZ Y EMMA ANAYA BAEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0401 | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI. |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/008/2023 |  |  |  | FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2230501K26020102-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1, 990,676.86 |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: O7 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2024. |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 008/CM-02/2023 |  |  |  | FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024 |  |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. |  |  | TM/MP/DPRF/015/2023 |  |  |  |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 1, 947,867.00 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 008/2023 |  | FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 120 M3 |  | METAS ALCANZADAS: 120 M3 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 2500 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DESPALME DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURA DE 1.00 A 6.00 MTS. RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 2” A 4”, DESMONTAJE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO Y/O SALIENTE, DEMOLICIÓN DE REGISTROS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 5 A 10 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIALO TIPO II Y TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE COMPACTADO A MANO, PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 30 CMS. ARMADO CON DOBLE PARRILLA, MURO DE CONCRETO ARMADO, COLUMNA DE 35X35 CMS. DE SECCIÓN, TRABE TIPO “T” DE 59 X 35 CMS. DE SECCIÓN, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 16 CMS. DE ESPESOR, ELABORACIÓN DE ENTORTADO DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CON CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 , CHAFLAN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, APLANADO PULIDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO FINO ACABADO ESPONJEADO O CON LLANA METALICA EN MUROS O PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PISO Y PAREDES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON BROCHA O RODILLO EN MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS TRABES O PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO “B” Y “A”, COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC OJILLADA, ROTULACIÓN DE LA OBRA,RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 1,947,867.00 |  | $ 1,947,867.00 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 1,947,867.00 |  | $ 1,947,867.00 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA DE LA EMPRESA: ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ;  RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ. |
| REPRESENTANTE : | C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ. |
| CARGO : | PERSONA FISICA |
| R.F.C. : | LORA570909HT4 |
| DIRECCIÓN: | AV. MONTOYA No. 309, COL. NETZAHUALCOYOLTL, SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68140. |

_________________________________________ ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ. C. ARNULFO SERGIO LÓPEZ RUIZ. PERSONA FISICA

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ. RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C. JORGE ALBERTO MESINAS LURIA PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ALONSO LURIA RAMIREZ SECRETARIO |
| _________________________________________ C. EMMA ANAYA BAEZ VOCAL |  |  |