“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

# RAMO GENERAL 33

**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA **CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS , AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **18 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** **DE LA EMPRESA “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V” ;** LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. ALEJANDRO IGNACIO ROJAS CRUZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0101** | **AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | |
| FONDO: | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES**  **DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | |
| FINALIDAD: | **2.- DESARROLLO SOCIAL** | | | |
| FUNCIÓN: | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | |
| SUBFUNCIÓN: | **2.2.1.- URBANIZACION** | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | **FISMDF/022/2023** | | FECHA: **30 DE AGOSTO DEL 2023.** |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | **30305-2210504K23030108-61412-2533323** | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 1’456,410.79** |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | **DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2023** | | FECHA: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2023** |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2024** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO : | | **DCSyCOP/FIII 022/CM-02/2023** | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** |
| IMPORTE DE CONVENIO: | | **$ 70,966.73** | |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y  CONDICIONES | | **DCSyCOP/FIII 022/CM-03/2023** | | FECHA: **23 DE FEBRERO DE 2024** |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | **CONTRATO** | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1,335,345.39** |
| CONTRATO No.: | | **DCSyCOP/FIII 022/2023** | FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2023** | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | FECHA DE TERMINACIÓN: 06 **DE MARZO DEL 2024.** | |
| METAS INICIALES: | | **101.85 ML/100.40ML/485.46M2/** | METAS FINALES**: 99.45 ML/100.40ML/498.38M2/** | |
| BENEFICIARIOS: | | **308 PERSONAS** | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS. | DRENAJE SANITARIO:, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ll ; CAMA DE ARENA PARA APOYO PARA TUBERÍAS DE AGUA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; CANCELACIÓN DE ENTRADA Y/O SALIDA DE POZO DE VISITA; POZO DE VISITA COMÚN CON MUROS DE TABICÓN; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”; SUMINISTRO, RELLENO Y  COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL | | | |



Página 1 de3

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

# RAMO GENERAL 33

**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. AGUA POTABLE; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ll ; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “B”; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO. PAVIMENTACIÓN; LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; PODA SANITARIA DE ÁRBOL; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO ll; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONCRETO: RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES; LIMPIEZA FINAL DE OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. | | | |
| **E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A** | | | | |
| **APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | **$ 1’406,312.12** | **$1’406,312.12** | **$ 0.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | **$ 1’406,312.12** | **$1’406,312.12** | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO **C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



Página 2 de 3

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

# RAMO GENERAL 33

**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ENTREGA LA OBRA:** |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | **C.** **JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO** |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | CCM220530BW0 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE, AMAPOLAS No 1006 INT. 2 D, COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68050 |

**CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | **ARQ. ALEJANDRO IGNACIO ROJAS CRUZ**  RESIDENTE DE OBRA |
|  | | |
|  |  |  |

*LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 022/2023.*



Página 3 de 3