REUNIDOS EN LA **CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.** EL **C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ.”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/020/2023** | | | | FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2230501K26030107-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 2’392,817.18** | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2023** | | | | FECHA: **30 DE OCTUBRE DEL 2023** | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024** | | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | |  | | | | | IMPORTE DE CONVENIO: **$167,041.98** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES | | | **DCSyCOP/FIII 020/CM-03/2023** | | | | | FECHA: **26 DE ENERO DEL 2024** | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | | **DEL 08 DE ENERO DE 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2024** | | | | |  | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$2,192,008.87** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 020/2023** | | FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **31 DE OCTUBRE DE 2023** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **03 DE FEBRERO DE 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **525.72 ML** | | METAS ALCANZADAS: **514.80 ML** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **416 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO; CORTE DE BANQUETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BANQUETA; RETIRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO; RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA; EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA; ATRAQUE DE CONCRETO; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II; MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 2,359,050.85** | | **$ 2,359,050.85** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,359,050.85** | | **$ 2,359,050.85** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL **C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. **MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ** |
| ***CARGO :*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | GCV200128ME2 |
| ***DIRECCIÓN:*** | AVENIDA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124, INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, C.P. 71254 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.**  **C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |