REUNIDOS EN LA **CALLE RIO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL DÍA **26 DE FEBRERO DE 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA CODI, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. JULIO AGUSTIN MARTINEZ VALDEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACION.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/018/2023** | | | | FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030107-61412-2533323 30305-2210504K23030107-61412-2533523** | | | | | |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/015/2023** | | | | FECHA: **28 DE NOVIEMBRE DE 2023** | |
| OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/024/2023** | | | | FECHA: **28 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1`856,872.54** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 018/2023** | | | | FECHA: **16 DE OCTUBRE DE 2023** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 018/CM-01/2023** | | | | FECHA: **08 DE NOVIEMBRE DE 2023** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 018/CM-02/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 018/CM-03/2023** | | | | FECHA: **29 DE ENERO DE 2024** | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **09 DE NOVIEMBRE DE 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **06 DE FEBRERO DE 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **1,258.00 M2** | | METAS ALCANZADAS: **1,261.82 M2** | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **867 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÒN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO , CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, CORTE EN CAJA DE TERRENO NATURAL TIPI II, CON RETROEXCAVADORA, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA, CARACTERISTICAS DE UN 35 % DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65 % DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1”, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA PUDIENDOSE REDUCIR HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIA DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, CONSTRUCCION DE TOPES DE 0.12 M. DE PERALTE X 1.20 MTS. DE ANCHO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F`C= 150 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 MTS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1`856,872.54** | | **$ 1`856,872.54** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1`856,872.54** | | **$ 1`856,872.54** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. JULIO AGUSTIN MARTINEZ VALDEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA CODI, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CONSTRUCTORA CODI, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | C. JULIO AGUSTIN MARTINEZ VALDEZ |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C.:*** | CCO040326PQ9 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CARRETERA INTERNACIONAL KM. 5.5, COL. EUCALIPTOS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68274 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CONSTRUCTORA CODI, S.A. DE C.V.  C. JULIO AGUSTIN MARTINEZ VALDEZ  REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ**  RESIDENTE DE OBRA | |