REUNIDOS EN LA **CALLE AVENIDA MONTOY**A**, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **21 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **DESARROLLO INMOBILIARIO BURDALO, S.A. DE C.V.** LA CIUDADANA **C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0601** | **AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/025/2022** | | | | | FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030109 61412 -2533323** | | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$6,038,122.86** | | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2023** | | | | | FECHA: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2023** | | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 06 DE MARZO DE 2024** | | | | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII 025/CM--02/2023** | | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE 2023** | | | |
| NO. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 025/CM--03/2023** | | | | | FECHA: **15 DE FEBRERO 2024** | | | |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | | | **TM/MP/DPRF/015/2023** | | **FECHA:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | | | | | IMPORTE: **$ 565,672.81** | |
| OF. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. | | | **TM/MP/DPRF/025/2023** | | **FECHA:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | | | | | IMPORTE: **$ 101,748.17** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 5,472,450.05** | | | | IMPORTE FINAL: **$ 5,574,198.22** | | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 025/2022** | | | FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2023** | | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | | FECHA DE TERMINACIÓN: **01 DE MARZO DEL 2024.** | | | | | |
| METAS INICIALES: | **GUARNICIONES Y BANQUETAS ML (418.34)** AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41)  **PAVIMENTO M2. (2,331.83)**  AGEB 222A (1,189.11) AGEB 2272 (1,142.72) | | | | | **METAS ALCANZADAS**: GUARNICIONESY BANQUETAS **ML (418.34).** AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41)  **PAVIMENTO M2.( 2,331.83)** AGEB 222A **(**1,189.11**)** AGEB 2272 (1,142.72**)** | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **705 PERSONAS AGEB 222A (348) AGEB 2272 (357)** | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: GUARNICIONES Y BANQUETAS: CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE BANQUETA; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE TORRE DE BANQUETA; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA DE TOMA DE AGUA; PROTECCIÓN DE POSTE EXISTENTE; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE GUARNICIÓN TIPO CORDÓN CUNETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUÍN HEXAGONAL; DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA; RETIRO, DESMONTAJE Y DESCONEXIONES TELEFÓNICAS Y ELÉCTRICAS; RETIRO TEMPORAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE TRÁNSITO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE ESCALÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE; RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA DE TOMA DOMICILIARIA; PODA SANITARIA DE ÁRBOL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE NEGRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PAVIMENTO: DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE TOPE EXISTENTE; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTILLA PASAJUNTAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN, ELABORADA CON VARILLA CORRUGADA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO | | | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | | IMPORTE EJERCIDO | | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$5,574,198.22** | | | **$5,574,198.22** | | | | **$ 000.00** |
| **TOTAL** | | | | **$5,574,198.22** | | | **$ 5,574,198.22** | | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA **NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.”** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | DIB200708989 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE CANAL DEL ROSARIO NO. 902 B, COL. 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.”**  **C.** **NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES**  RESIDENTE DE OBRA |