REUNIDOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V. LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ARMANDO LURIA JAVIER, VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ Y BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0401 | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/033/2023 |  |  |  | FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23010138-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $5’620,068.92 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 19 DE ENERO DE 2024 |  |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE ENERO DE 2024. |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $5,589,930.94 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 033/2023 |  | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 826.20 ML 2569.50 M2 54.00 M3 164.78 M3 |  | METAS ALCANZADAS: 807.90 ML 2569.50 M2 54.00 M3 164.78 M3 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 489 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | GUARNICIONES: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. TERRAPLÉN: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DERRIBO DE ÁRBOL; DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO; CORTE EN TALUD; CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN; RELLENO A VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. MURO DE MAMPOSTERÍA: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; PLANTILLA DE CONCRETO; MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RÍO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 5,589,930.94 |  | $ 5,589,930.94 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 5,589,930.94 |  | $ 5,589,930.94 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | CMH210526U79 |
| DIRECCIÓN: | CALLE ZINC, No. 102, INT. 5, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,OAXACA, C.P. 71232 |

_________________________________________ CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V. C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ___________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | ____________________________ ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA |

| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________________________________ C. ARMANDO LURIA JAVIER PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ SECRETARIA |
| _________________________________________ C. BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO VOCAL |  |  |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DCSyCOP/FIII 033/2023.