REUNIDOS EN LA **CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **16 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA **CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.** LA **C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. ARMANDO LURIA JAVIER, VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ Y BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0401** | **AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/033/2023** | | | | FECHA: **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23010138-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$5’620,068.92** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2023** | | | | FECHA: **19 DE ENERO DE 2024** | | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | | **DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE ENERO DE 2024.** | | | | |  | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$5,589,930.94** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 033/2023** | | FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **28 DE ENERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **826.20 ML**  **2569.50 M2**  **54.00 M3**  **164.78 M3** | | METAS ALCANZADAS: **807.90 ML**  **2569.50 M2**  **54.00 M3**  **164.78 M3** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **489 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | GUARNICIONES: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. TERRAPLÉN: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DERRIBO DE ÁRBOL; DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO; CORTE EN TALUD; CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN; RELLENO A VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. MURO DE MAMPOSTERÍA: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL; PLANTILLA DE CONCRETO; MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RÍO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 5,589,930.94** | | **$ 5,589,930.94** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 5,589,930.94** | | **$ 5,589,930.94** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | CMH210526U79 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE ZINC, No. 102, INT. 5, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,OAXACA, C.P. 71232 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.**  **C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ARMANDO LURIA JAVIER**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. VICTORIA RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ**  SECRETARIA |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. BEATRIZ JIMÉNEZ SANTIAGO**  VOCAL | | |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DCSyCOP/FIII 033/2023**.