EN LA CALLE PROLONGACION DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.”, LA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. ANGEL NOYOLA MARTINEZ, ARELI YESCAS ALCÁNTARA Y SOLEDAD VERÓNICA GARCIA BRETON, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/032/2023 | FECHA: | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K26030109-61412-2533323. |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/015/2023 | FECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/024/2023 | FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 392,167.71 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 032/2023 | FECHA: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES: | DCSyCOP/FIII 032/CM-02/2023 FECHA: 19 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE ENERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 114.06 ML | METAS ALCANZADAS: | 114.06 ML |
| BENEFICIARIOS: | 503 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO DE TUBERIA; DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRAULICO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 392,167.71 | $ 392,167.71 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 392,167.71 | $ 392,167.71 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE: | C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | CIH190809E34 |
| DIRECCIÓN: | CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010. |

_________________________________________________________ “CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.” C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| ______________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| _______________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | __________________________________________ ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ANGEL NOYOLA MARTINEZ. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ARELI YESCAS ALCÁNTARA. SECRETARIO |
| _________________________________________ C. SOLEDAD VERÓNICA GARCIA BRETON. VOCAL |