REUNIDOS EN **CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MPAL. DE PUEBLO NUEVO.** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **24 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA**: "RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V."**,LA CIUDADANA

**C.** **VERÓNICA JUAN GARCÍA** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA**: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA, CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0701** | **AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2. 1.- URBANIZACIÓN** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | | | **FISMDF/035/2023** | | | | FECHA: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23010801-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 1’400,476.36** | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 035/CM-01/2023** | | | | **FECHA**: 19 DE ENERO DE 2024 | |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **FECHA DE INICIO:** 19 DEENERO DE 2024 **FECHA DE TERMINO**:2 DE FEBRERO DE 2024 | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES | | | **DCSyCOP/FIII 035/CM-02/2023** | | | | **FECHA**: 29 DE ENERO DE 2024 | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1,383,102.89** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 075/2023** | | FECHA:  **13 DE NOVIEMBRE DE 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **14 DE NOVIEMBRE DE 2023** | | FECHA DE TERMINO**: 2 DE FEBRERO DE 2023** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **194.86 M2** | | METAS ALCANZADAS**: 194.86 M2** | | | |
| BENEFICIÁRIOS: | | | **160 PERSONAS** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PODA DE ÁRBOL; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III; PLANTILLA DE CONCRETO; ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN; CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN; CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; REPOSICIÓN DE PISO A BASE DE ADOQUÍN; DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN CUNETA; LAVADERO DE TABIQUE REPELLADO; REPOSICIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN CUNETA DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE INFERIOR PARA APOYO DE COLUMNA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO EN PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 A BASE DE PERFIL MONTÓN; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO 12 DE CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO II DE CUBIERTA; SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGAS TIPO "V2"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REDONDO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA ZINTRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOLDO O CORTINA A BASE DE LONA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN; SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE PARA CANALÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-8; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWEID; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWEID; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD BIFÁSICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA; TRÁMITES Y PAGOS ANTE LA CFE PARA ACOMETIDA. MISMA QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES, SUBESTRUCTURA: CIMENTACIÓN, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN PLUVIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACOMETIDA. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | $ 1,383,102.89 | | $ 1,383,102.89 | | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | $ 1,383,102.89 | | $ 1,383,102.89 | | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al CIUDADANO **C.** **VERÓNICA JUAN GARCÍA** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **"RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11.00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **"RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”,** |
| ***REPRESENTANTE:*** | **C.** **VERÓNICA JUAN GARCÍA** |
| ***CARGO:*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | **RME220126LY2** |
| ***DIRECCIÓN:*** | **CALLE FRANCISCO I. MADERO, NO. 3, INT. 2, COL. SAN ANTONIO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. C.P. 68270** |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **"RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB, S.A. DE C.V.”,**  **C. VERÓNICA JUAN GARCÍA**  REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCIA**  RESIDENTE DE OBRA |

*LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 035/2023*