REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA “CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.” EL CIUDADANO C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. HIRAM CRUZ LUNA, NANCY J. PACHECO GOPAR Y JUAN CRUZ SANTIAGO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/036/2023 |  |  |  | FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: Y CLAVE |  |  | 30305-2210504K23030111-61412-2533323. 30305-2210204K23030111-61412-2533523. |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $12,370,796.43 |  |  |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO : |  |  | DCSyCOP/FIII 036/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO PLAZO,TERMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 036/CM 02/2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024 |  |  |  |  | IMPORTE DE CONVENIO: $ 568,457.19 |  |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. OFIC. DE AMP.PRESUPUESTAL No. |  |  | TM/MP/DPRF/015/2023 TM/MP/DPRF/026/2023 |  |  |  |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTEDECONTRATO: $11,802,339.24 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 036/2023 |  | FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | ML.445.93 M2.1,508.94 M2 2,745.23 |  | METAS ALCANZADAS: ML.429.75 M2.1,142.06 M2 3,633.56 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 1,880 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS:: AGUA POTABLE: AGEB 1490, AGEB 1486, GUARNICIONES Y BANQUETAS: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632, PAVIMENTO: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632 Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $12,370,796.43 |  | $12,370,796.43 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $12,370,796.43 |  | $12,370,796.43 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: “CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | CIA110131I39 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 3A PRIVADA DE LA NORIA, NO. 311, COL. LA NORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68083 |

_________________________________________ “CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.” C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C. HIRAM CRUZ LUNA PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. NANCY J. PACHECO GOPAR SECRETARIA |
| _____________________________________ C. JUAN CRUZ SANTIAGO VOCAL |  |  |