REUNIDOS EN LA **CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA **“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”** EL CIUDADANO **C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC**. HIRAM CRUZ LUNA, NANCY J. PACHECO GOPAR Y JUAN CRUZ SANTIAGO** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **1101** | **AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/036/2023** | | | | FECHA: **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.:  Y CLAVE | | | **30305-2210504K23030111-61412-2533323.**  **30305-2210204K23030111-61412-2533523.** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$12,370,796.43** | | |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO : | | | **DCSyCOP/FIII 036/CM-01/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO PLAZO,TERMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 036/CM 02/2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024** | | | | | IMPORTE DE CONVENIO: **$ 568,457.19** | |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.  OFIC. DE AMP.PRESUPUESTAL No. | | | **TM/MP/DPRF/015/2023**  **TM/MP/DPRF/026/2023** | | | | | **FECHA:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023  **FECHA**:28 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTEDECONTRATO:  **$11,802,339.24** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 036/2023** | | FECHA: **13 DE NOVIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **16 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **ML.**445.93 **M2**.1,508.94 **M2** 2,745.23 | | **METAS ALCANZADAS**:  **ML.**429.75 **M2**.1,142.06 **M2** 3,633.56 | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **1,880 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS:: **AGUA POTABLE: AGEB 1490, AGEB 1486, GUARNICIONES Y BANQUETAS: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632, PAVIMENTO: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632 Y EXTRAORDINARIOS.** | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$12,370,796.43** | | **$12,370,796.43** | | | **$ 000.00** |
| **TOTAL** | | | | **$12,370,796.43** | | **$12,370,796.43** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO **JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.” RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | CIA110131I39 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE 3A PRIVADA DE LA NORIA, NO. 311, COL. LA NORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68083 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”**  **C.** JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. HIRAM CRUZ LUNA**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. NANCY J. PACHECO GOPAR**  SECRETARIA |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. JUAN CRUZ SANTIAGO**  VOCAL | | |