REUNIDOS EN LA CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0801 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACION. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23010901-61412-2533322 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $9,091,298.52 |  |  |
| CONVENIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/015/2023 |  |  |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
|  |  |  | REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO |  |  |  | IMPORTE DE REDUCCIÒN: $ 364,031,79 |  |  |
| CONVENIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/030/2023 |  |  |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  |  |
|  |  |  | AMPLIACION PRESUPUESTAL |  |  |  | IMPORTE DE AMPLIACIÒN: $ 941,297.97 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 8,727,284.73 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 037/2023 |  | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023 |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  | MONTO DEL CONVENIO: $ 941,297.97 |  | IMPORTE TOTAL DE CONVENIO: $ 9,668,582.70 |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: |  |  | DCSyCOP/FIII 037/CM-02/2023 |  |  |  | FECHA: 10 DE ENERO DEL 2024 |  |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2024. |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2023 |  | FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 612.85 M2 |  | METAS ALCANZADAS: 612.85 M2 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 1000 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL, HERRERIA Y CANCELERIA, ACABADOS, TECHADO, INSTALACION ELECTRICA (TUBERIA, CONDUCTOR, INST. ELECTRICA - LOCALES), SEÑALETICA Y SEGURIDAD, LIMPIEZAS Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 9,668,582.70 |  | $ 9,668,582.70 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 9,668,582.70 |  | $ 9,668,582.70 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | GCL140919V58 |
| DIRECCIÓN: | CALLE RÍO BLANCO, NO. 115, COL. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68026 |

_________________________________________ GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA RESIDENTE DE OBRA |