REUNIDOS EN LA **CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **26 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.** LA CIUDADANA **C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0801** | **AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACION.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/037/2023** | | | | FECHA: **29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23010901-61412-2533322** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$9,091,298.52** | | |
| CONVENIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/015/2023** | | | | FECHA: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | |
|  | | | **REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO** | | | | IMPORTE DE REDUCCIÒN:  **$ 364,031,79** | | |
| CONVENIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/030/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | |
|  | | | **AMPLIACION PRESUPUESTAL** | | | | IMPORTE DE AMPLIACIÒN:  **$ 941,297.97** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 8,727,284.73** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 037/2023** | | FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023** | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | | |
|  | | | MONTO DEL CONVENIO:  **$ 941,297.97** | | IMPORTE TOTAL DE CONVENIO:  **$ 9,668,582.70** | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: | | | **DCSyCOP/FIII 037/CM-02/2023** | | | | FECHA: **10 DE ENERO DEL 2024** | | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | | **DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2024.** | | | | |  | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2023** | | FECHA: **15 DE FEBRERO DEL 2024** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **30 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **15 DE MARZO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **612.85 M2** | | METAS ALCANZADAS: **612.85** **M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **1000 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL, HERRERIA Y CANCELERIA, ACABADOS, TECHADO, INSTALACION ELECTRICA (TUBERIA, CONDUCTOR, INST. ELECTRICA - LOCALES), SEÑALETICA Y SEGURIDAD, LIMPIEZAS Y ACARREOS. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 9,668,582.70** | | **$ 9,668,582.70** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 9,668,582.70** | | **$ 9,668,582.70** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | GCL140919V58 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE RÍO BLANCO, NO. 115, COL. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68026 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.**  **C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA**  RESIDENTE DE OBRA |