EN LA CALLE **SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES**, **AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ**, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL **DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA **"ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.";** LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LOS CC. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA, GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ, ROSALBA SANTIAGO MENDOZA Y JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ**”

|  |
| --- |
|  |
| **BICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0401**  **404** | **AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ**  **COLONIA 7 REGIONES** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/030/2023** | | | | FECHA: **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23010306-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1,958,816.17** | |
| CONVENIO DE MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 030/CM-01/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023**  IMPORTE DE CONVENIO: **$ 146,914.75 IVA INCLUIDO** | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | **18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024** | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 030/CM-02/2023** | | | | FECHA: **25 DE ENERO DEL 2024** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,811,901.42** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 030/2023** | | FECHA: **15 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **18 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **31 DE ENERO DEL 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **324.41 M3** | | METAS ALCANZADAS: **328.39 M3** | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **27 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS. DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 1.00 A 6.00 MTS., DERRIBO DE AGAVE AMERICANA (MAGUEY) DE 1.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS.DE ESPESOR, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, COLOCADOS EN FORMA DE TRES BOLILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS PARALELOS AL MURO CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%, SE REALIZARÁN PERFORACIONES DE 1" EN LOS LATERALES DEL TUBO @ 20 CM,, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 1/2", RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1,958,816.17** | | **$ 1,958,816.17** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,958,816.17** | | **$ 1,958,816.17** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. **JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **"ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **"ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.".** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | ACO981204U92 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE JADE NO. 105, COLONIA. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA,OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **“ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”**  **C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**  RESIDENTE DE OBRA |
|  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA  PRESIDENTE |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ  SECRETARIO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ  PRIMER VOCAL |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ROSALBA SANTIAGO MENDOZA**  **SEGUNDO VOCAL** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ  TERCER VOCAL | | |

**Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 19 de Febrero de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/FIII 030/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023**