EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  LOS CC. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA, GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ, ROSALBA SANTIAGO MENDOZA Y JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ”

| BICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0401 404 | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ COLONIA 7 REGIONES |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/030/2023 |  |  |  | FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23010306-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,958,816.17 |  |
| CONVENIO DE MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 030/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 IMPORTE DE CONVENIO: $ 146,914.75 IVA INCLUIDO |  |
| PERIODO DEL CONVENIO: |  |  | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024 |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 030/CM-02/2023 |  |  |  | FECHA: 25 DE ENERO DEL 2024 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,811,901.42 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 030/2023 |  | FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 18 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2024. |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 324.41 M3 |  | METAS ALCANZADAS: 328.39 M3 |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 27 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS. DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 1.00 A 6.00 MTS., DERRIBO DE AGAVE AMERICANA (MAGUEY) DE 1.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS.DE ESPESOR, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, COLOCADOS EN FORMA DE TRES BOLILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS PARALELOS AL MURO CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%, SE REALIZARÁN PERFORACIONES DE 1" EN LOS LATERALES DEL TUBO @ 20 CM,, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 1/2", RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 1,958,816.17 |  | $ 1,958,816.17 |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 1,958,816.17 |  | $ 1,958,816.17 |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.". |
| REPRESENTANTE : | C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | ACO981204U92 |
| DIRECCIÓN: | CALLE JADE NO. 105, COLONIA. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA,OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010 |

_________________________________________ “ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.” C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO RESIDENTE DE OBRA |
| ____________________________ C. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA PRESIDENTE |  | _______________________________ C. GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO |
| ______________________________ C. GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ PRIMER VOCAL |  | ________________________________ C. ROSALBA SANTIAGO MENDOZA SEGUNDO VOCAL |
| _______________________________________ JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ TERCER VOCAL |  |  |

Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 19 de Febrero de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/FIII 030/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023