REUNIDOS EN LA **ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD” CLAVE 20DPR0316I DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10 :00** HORAS DEL DÍA **20 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA, **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C. V.** LA CIUDADANA **GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**; LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ,** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ , QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD”, CLAVE 20DPR0316I, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0401** | **AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.5.- EDUCACIÓN.** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | **FISMDF/044/2023** | | | | FECHA: **20 DE OCTUBRE DE 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | **30305-2510504K24010104--61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1, 168,327.11** | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | **DCSyCOP/FIII 044/CM-01/2023** | | | | FECHA: **29 DE FEBRERO DEL 2024.** | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | **DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 08 DE MARZO DEL 2024.** | | | | | | |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. | | **TM/MP/DPRF/037/2023** | | | | | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1, 152,886.73** | |
| CONTRATO No.: | | **DCSyCOP/FIII 044/2023** | | FECHA: **15 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | **09 DE ENERO DEL 2024.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **08 DE MARZO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | **42.07 M2** | | METAS ALCANZADAS: **42.07 M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | **80 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADOEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN DE MUROS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, CORTE DE PAVIMENTO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESHABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II Y TIPO III; ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO: CADENA DE CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO FC= 250 KG7CM2 DE 15 CMS, DE ESPESOR ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO; CASTILLOS DE 15X15 CMS. 15X20 CMS. DE 0.15X 0.30 CMS, DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA, CADENA DE DESPLANTE: MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN : SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; FILTRO A BASE DE GRAVA,CADENA INTERMEDIA; MURO DE 14 CMS DE LADRILO DE BARRO ROJO RECOCIDO, CADENA DE CERRAMIENTO; TRABE DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, ELABORACIÓN DE ENTORTADO; CHAFLAN DE CONCRETO; RELLENO DE MATERIAL INERTE, FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO ; APLANADO FINO; BARRA DE LAVABOS ELABORADA EN OBRA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO,; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO PARA MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA , APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MACILLA DE MARMOL, ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUTAL; MAMPARAS SANITARIA TIPO SANMODUL/SANILOCK O SIMILAR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO; RANURADO EN MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SUMINISTRO Y COLOCIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE WC; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE MINGITORIO; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE LAVABO CIRCULAR ; SUMINISRO Y TENDIDO DE TUBO TUBOPLUS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD DE W. C. PARA MINUSVALIDOS ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA MULETA TIPO; SUMINISTRO Y COOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO VENTILADOR DE PVC ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA PLUVIALES ; BAJADA DE AGUA PLUVIALES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO LISO COLOR NARANJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA ; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II , SUNINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-4; SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE INT, TERMOMAGNETICO ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS. SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO RAP F T 1 ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, APLANADO RUSTICO EN MUROS, LIMPEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | **$ 1,152,886.73** | | **$ 1,152,886.73** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1,152,886.73** | | **$ 1,152,886.73** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA **C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V. RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA. |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL. |
| ***R.F.C. :*** | CIH190809E34 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PLUEBO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68010. |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ.**  RESIDENTE DE OBRA |
|  | | |
|  |  |  |
|  | | |

***LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 044/2023.***