REUNIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD”  CLAVE 20DPR0316I DE LA  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10 :00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA, CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C. V. LA CIUDADANA  GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA,  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL;  LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ , QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA “TIERRA Y LIBERTAD”,  CLAVE 20DPR0316I, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0401 | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI. |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.5.- EDUCACIÓN. |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  | FISMDF/044/2023 |  |  |  | FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2510504K24010104--61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1, 168,327.11 |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 044/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  | DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 08 DE MARZO DEL 2024. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 1, 152,886.73 |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 044/2023 |  | FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 09 DE ENERO DEL 2024. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  | 42.07 M2 |  | METAS ALCANZADAS: 42.07 M2 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  | 80 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADOEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN DE MUROS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, CORTE DE PAVIMENTO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESHABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II Y TIPO III; ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO: CADENA DE CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN; MURO DE CONCRETO FC= 250 KG7CM2 DE 15 CMS, DE ESPESOR ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO; CASTILLOS DE 15X15 CMS. 15X20 CMS. DE 0.15X 0.30 CMS, DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA, CADENA DE DESPLANTE: MURO DE ENRASE COLOCADO EN CIMENTACIÓN : SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; FILTRO A BASE DE GRAVA,CADENA INTERMEDIA; MURO DE 14 CMS DE LADRILO DE BARRO ROJO RECOCIDO, CADENA DE CERRAMIENTO; TRABE DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, ELABORACIÓN DE ENTORTADO; CHAFLAN DE CONCRETO; RELLENO DE MATERIAL INERTE, FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO ; APLANADO FINO; BARRA DE LAVABOS ELABORADA EN OBRA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO,; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO PARA MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA , APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MACILLA DE MARMOL, ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUTAL; MAMPARAS SANITARIA TIPO SANMODUL/SANILOCK O SIMILAR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO; RANURADO EN MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SUMINISTRO Y COLOCIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE WC; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE MINGITORIO; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE LAVABO CIRCULAR ; SUMINISRO Y TENDIDO DE TUBO TUBOPLUS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD DE W. C. PARA MINUSVALIDOS ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA MULETA TIPO; SUMINISTRO Y COOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO VENTILADOR DE PVC ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA PLUVIALES ; BAJADA DE AGUA PLUVIALES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO LISO COLOR NARANJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA ; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II , SUNINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-4; SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE INT, TERMOMAGNETICO ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS. SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO RAP F T 1 ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, APLANADO RUSTICO EN MUROS, LIMPEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  | $ 1,152,886.73 |  | $ 1,152,886.73 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  | $ 1,152,886.73 |  | $ 1,152,886.73 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.   RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA. |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL. |
| R.F.C. : | CIH190809E34 |
| DIRECCIÓN: | CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PLUEBO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68010. |

_________________________________________ C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ. RESIDENTE DE OBRA |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 044/2023.