REUNIDOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 16:00HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. BRAULIO JAIR GIJON LOPÉZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA” GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V” ;LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC.GUILLERMO HERNANDEZ MARIN, FELIX GUADALUPE RAMOS GARCIA Y ESTHER LUNA LÓPEZ; EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES , OAXACA DE JUAREZ OAXACA”.

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0301 | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- Desarrollo Social. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- Protección ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.-Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/043/2023 |  |  |  | FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K25030138-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $2,036,814.78 |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIOEN MONTO: |  |  | DCSyCOP/FIII043/CM-01/2023 |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE 2023 |  |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE DE CONVENIO |  |  | $ 106,263.81 |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES |  |  | DCSyCOP/FIII043/CM-02/2024 |  |  |  |  | 22 DE ENERO DE 2024 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,930,550.97 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 043/2023 |  | FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024 |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | AGEB 076A (136.92 ML.) AGEB 0774 (136.92 ML.) |  | AGEB 076A (136.88ML.) AGEB 0774 (136.88 ML) |  |  |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | AGEB 076A (954 PERSONAS) AGEB 0774 ( 880 PERSONAS) |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS | SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS : LIMPIEZA DE TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO; DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO; DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA; INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO; POZO DE VISITA COMUN;DEMOLICION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION; SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO ; CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR ;LIMPIEZA FINAL DE OBRA ; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 2,036,814.78 |  | $ 2,036,814.78 |  |  | $0.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 2,036,814.78 |  | $ 2,036,814.78 |  |  | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. BRAULIO JAIR GIJON LOPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI. S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI , S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. BRAULIO JAIR GIJON LOPEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | GCM1910171T1 |
| DIRECCIÓN: | AVENIDA MIGUEL DOMINGUEZ, No 1400 B COL. 1ª AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71233 |

_________________________________________ # GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C.GUILLERMO HERNÁNDEZ MARÍN PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. FELIX GUADALUPE RAMOS GARCIA SECRETARIO |
| _________________________________________ C. ESTHER LUNA LOPÉZ VOCAL |  |  |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 043/2023.