REUNIDOS EN **LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **16:00**HORAS DEL DÍA **19 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V**. EL CIUDADANO **C. BRAULIO JAIR GIJON LOPÉZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA” GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V”** ;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC.GUILLERMO HERNANDEZ MARIN, FELIX GUADALUPE RAMOS GARCIA Y ESTHER LUNA LÓPEZ;** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES , OAXACA DE JUAREZ OAXACA”**.

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0301** | **AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- Desarrollo Social.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.1.- Protección ambiental.** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.3.-Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | | | **FISMDF/043/2023** | | | | FECHA: 18 **DE OCTUBRE DE 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2130504K25030138-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$2,036,814.78** | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **NO APLICA** | | | |  | | |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **NO APLICA** | | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIOEN MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII043/CM-01/2023** | | | | **30 DE DICIEMBRE 2023** | | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | | **NO APLICA** | | | | |  | |
| IMPORTE DE CONVENIO | | | **$ 106,263.81** | | | | |  | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES | | | **DCSyCOP/FIII043/CM-02/2024** | | | | | **22 DE ENERO DE 2024** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1,930,550.97** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 043/2023** | | FECHA: **15 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **18 DE DICIEMBRE DE 2023** | | **FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | AGEB 076A (136.92 ML.)  AGEB 0774 (136.92 ML.) | | AGEB 076A (136.88ML.)  AGEB 0774 (136.88 ML) | | | | |
| BENEFICIÁRIOS: | | | AGEB 076A (954 PERSONAS)  AGEB 0774 ( 880 PERSONAS) | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS | SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS : LIMPIEZA DE TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO; DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO; DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA; INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO; POZO DE VISITA COMUN;DEMOLICION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION; SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO ; CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR ;LIMPIEZA FINAL DE OBRA ; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 2,036,814.78** | | **$ 2,036,814.78** | | | **$0.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,036,814.78** | | **$ 2,036,814.78** | | | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. **BRAULIO JAIR GIJON LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI. S.A. DE C.V.; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **17:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI , S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | **C. BRAULIO JAIR GIJON LOPEZ** |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | GCM1910171T1 |
| ***DIRECCIÓN:*** | AVENIDA MIGUEL DOMINGUEZ, No 1400 B COL. 1ª AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71233 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI, S.A. DE C.V** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C.GUILLERMO HERNÁNDEZ MARÍN**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. FELIX GUADALUPE RAMOS GARCIA**  SECRETARIO |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ESTHER LUNA LOPÉZ**  VOCAL | | |

*LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 043/2023.*