EN LA CALLE NOGALES, COLONIA PRIMAVERA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.”, EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. JAVIER JOEL CAMACHO PEREZ, LOURDES SAN PEDRO CRUZ Y JOSE DANIEL GONZALES SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NOGALES, COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/049/2023 | FECHA: | 26 DE OCTUBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K25030139-61412-2533323. |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/037/2023 | FECHA | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 943,015.88 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 049/2023 | FECHA: | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES: | DCSyCOP/FIII 049/CM-01/2023 FECHA: 25 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 01 DE FEBRERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 152.52 ML | METAS ALCANZADAS: | 148.95 ML |
| BENEFICIARIOS: | 99 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE; DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; RETIRO DE TUBERIA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; POZO DE VISITA COMÚN; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “B”; REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 943,015.88 | $ 943,015.88 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 943,015.88 | $ 943,015.88 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE: | C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | CSL010822TB2 |
| DIRECCIÓN: | CALLE MANUEL DOBLADO S/N, COLONIA EL PARAISO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71233 |

_________________________________________________________ “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| ______________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| _______________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | __________________________________________ ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. JAVIER JOEL CAMACHO PEREZ. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. LOURDES SAN PEDRO CRUZ. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. JOSE DANIEL GONZALES SANTIAGO. VOCAL |