REUNIDOS EN EL **MERCADO PÚBLICO IV CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO CALLE INDEPENDENCIA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.** LA **C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO IV CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO OAXACA DE JUÁREZ CALLE INDEPENDENCIA**.**”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/050/2023** | | | | FECHA: **27 DE OCTUBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030301-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 1’976,243.92** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2023** | | | | FECHA: **07 DE FEBRERO DEL 2024** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1,949,672.90** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 050/2023** | | FECHA: **18 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **19 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **16 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **1,814.40 M2** | | METAS ALCANZADAS: **1,814.40 M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **30 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIBERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN CANALÓN METÁLICO; LIBERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN TUBERÍA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES; LIBERACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE PERFILES LIGEROS; LIBERACIÓN DE PINTURA EXISTENTE, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE PERFILES PESADOS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABALLETES CON MOLDURAS A DOS AGUAS DE LÁMINA GALVANIZADA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PUNTOS DE FIJACIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EXISTENTES; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CONSIDERANDO LIMPIEZA DE TUBERÍA DE P.V.C.; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE CALIDAD EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA PARA INTEMPERIE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMÉRICO DE SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA DUCTOS TUBO CONDUIT METÁLICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQ20 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES EXISTENTE DE 30 SERVICIOS; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 1 TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO 1 LUMINARIO INDUSTRIAL CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED 50 W; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES; REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO; SUPERVISIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGÍA; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO; DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO DE ESCALERAS; DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; ZAPATA AISLADA DE CONCRETO; MURO DE CONCRETO ARMADO; REPOSICIÓN DE CONCRETO CAUSADO POR EL CORTE PARA CIMENTACIÓN; APLANADO FINO ACABADO; SUMINISTRO, ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1,949,672.90** | | **$ 1,949,672.90** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,949,672.90** | | **$ 1,949,672.90** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. **NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO** |
| ***CARGO :*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | DIB200708989 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE CANAL DEL ROSARIO No. 902 B, COL. 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.**  **C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |

LA PRESENTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DCSyCOP/FIII 050/2023**.