REUNIDOS EN EL **MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTORICO** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **\_\_\_\_\_\_** HORAS DEL DÍA 21 **DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. MOISÉS PÉREZ ALONSO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. LIDIA SARAHI BOLAÑOS REYES, JUAN MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO, REY DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, IRVING DE JESUS CRUZ SANTOS, ALEJANDRA MARTINEZ ROJAS OLIVERA,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTÓRICO, OAXACA DE JUÁREZ”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2. VIVIENDA SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/051/2023** | | | | FECHA: **27 DE OCTUBRE DE 2023** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030302-61412-2533323.** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1’848,030.86** | | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **DCSyCOP/FIII 051/CM-01/2023** | | | | FECHA: **15 DE ENERO DEL 2024** | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024** | | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 051/CM-02/2023** | | | | FECHA: **05 DE MARZO DE 2024** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1’822,287.14** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 051/2023** | | FECHA: **18 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **15 DE ENERO DEL 2024.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **08 DE MARZO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **877.18 M2** | | METAS ALCANZADAS: **877.18 M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **200 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIMPIEZA Y DESENGRASADO A MANO DE ÁREA DE TECHUMBR, DE MUROS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL, DE PISOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL APLICADO CON HIDROLAVADORA, LIBERACION DE CAMPANA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL 22, CON RECUPERACIÓN, LIBERACION DE DUCTO RECTANGULAR A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 22, LIBERACIÓN DE MOTORES DE 1.5 HP Y SISTEMA DE VENTILADORES EN CAJA DE VIENTO, LIBERACIÓN DE ESCALERA TIPO SUBMARINO, REINTEGRACION DE CAMPANA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL 22 RECUPERADA, INTEGRACION DE DUCTO RECTANGULAR DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA, INTEGRACION DE DUCTO CIRCULAR DE 18" DE DIAMETRO DE CALIBRE 22, INTEGRACION DE DUCTO CIRCULAR DE 20" DE DIAMETRO DE CALIBRE 22, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LANA DE PIEDRA GRANULADA, INTEGRACION DE VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS, DE 1 M DE LARGO POR 0.7 M, INTEGRACION DE ESCALERA TIPO CARACOL DE 1.30 M. DE DIAMETRO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1’822,287.14** | | **$ 1’822,287.14** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1’822,287.14** | | **$ 1’822,287.14** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. MOISÉS PÉREZ** **ALONSO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS \_\_\_\_\_HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | ***PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.*** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. MOISÉS PÉREZ ALONSO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | PCU0309173F1 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE NAYARIT No. 102 COL. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68026 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.***  C. MOISÉS PÉREZ ALONSO  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. LIDIA SARAHI BOLAÑOS REYES**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. JUAN MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO.**  SECRETARIO |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. IRVING DE JESUS CRUZ SANTOS**  VOCAL |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. REY DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ**  VOCAL |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ALEJANDRA MARTINEZ ROJAS OLIVERA**  VOCAL | | |