REUNIDOS EN EL SITIO QUE OCUPA EL CENTRO CULTURAL DOLORES, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. JULIAN RAMIREZ MORA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DOLORES, AUDITORIO AUDIOVISUAL Y DE MÚSICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0301 | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  | FISMDF/055/2023 |  |  |  | FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K23010504-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 5’469,081.23 |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2023 |  |  |  |  |  |
| FECHA: |  | 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 83,834.80 |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-02/2023 |  |  |  | FECHA: 10 DE ENERO DEL 2024 |  |
| PERIODO DE DIFERIMIENTO: |  | DEL 11 DE ENERO DEL 2024 AL 22 DE MARZO DEL 2024 |  |  |  |  |  |
| CONVENIO DE MODIFICATORIO: |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-03/2023 |  |  |  | FECHA: 12 DE MARZO DEL 2024 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,385,246.43 |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 055/2023 |  |  | FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 11 DE ENERO DEL 2024. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE MARZO DEL 2024. |  |  |
| METAS INICIALES: |  | 299.68 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: 299.68 M2 |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  | 467 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES PARTIDAD: ESTRUCTURA, TECHADO: TECHADO EN TERRAZA (SEGUNDO NIVEL), TECHADO (SEGUNDO NIVEL), ALBAÑILERIA; INSTALACIONES: INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA Y ACABADOS. |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 5´469,081.23 |  | $ 5´469,081.23 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 5´469,081.23 |  | $ 5´469,081.23 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | CIH190809E34 |
| DIRECCIÓN: | CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68010 |

___________________________________________________ CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | ___________________________________ ING. JULIAN RAMIREZ MORA RESIDENTE DE OBRA |