REUNIDOS EN EL **SITIO QUE OCUPA EL CENTRO CULTURAL DOLORES, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES**; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **16:00** HORAS DEL DÍA **26 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. JULIAN RAMIREZ MORA**  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DOLORES, AUDITORIO AUDIOVISUAL Y DE MÚSICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0301** | **AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | |
| FONDO: | | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | |
| FINALIDAD: | | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | |
| FUNCIÓN: | | | **2.1.- PROTECCION AMBIENTAL** | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN** | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | **FISMDF/055/2023** | | | | FECHA: **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | **30305-2210504K23010504-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 5’469,081.23** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: | | **DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2023** | | | | | |
| FECHA: | | **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 83,834.80** | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | **DCSyCOP/FIII 055/CM-02/2023** | | | | FECHA: **10 DE ENERO DEL 2024** | |
| PERIODO DE DIFERIMIENTO: | | **DEL 11 DE ENERO DEL 2024 AL 22 DE MARZO DEL 2024** | | | | | |
| CONVENIO DE MODIFICATORIO: | | **DCSyCOP/FIII 055/CM-03/2023** | | | | FECHA: **12 DE MARZO DEL 2024** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 5,385,246.43** | |
| CONTRATO No.: | | **DCSyCOP/FIII 055/2023** | | | FECHA: **19 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | **11 DE ENERO DEL 2024.** | | | FECHA DE TERMINACIÓN: **22 DE MARZO DEL 2024.** | | |
| METAS INICIALES: | | **299.68 M2** | | | METAS ALCANZADAS: **299.68 M2** | | |
| BENEFICIARIOS: | | **467 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES PARTIDAD: ESTRUCTURA, TECHADO: TECHADO EN TERRAZA (SEGUNDO NIVEL), TECHADO (SEGUNDO NIVEL), ALBAÑILERIA; INSTALACIONES: INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA Y ACABADOS. | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 5´469,081.23** | | **$ 5´469,081.23** | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 5´469,081.23** | | **$ 5´469,081.23** | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **16:25** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | **C.** **GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA** |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | CIH190809E34 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE MOISES SAENZ No. 107, COL. DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68010 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V**  **C. GUILLERMINA RAMÍREZ BAUTISTA**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JULIAN RAMIREZ MORA**  RESIDENTE DE OBRA |