REUNIDOS EN LA **CALLE MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **08 DE MARZO DE 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL, CALLE MARGARITAS”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACION.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/052/2023** | | | | FECHA: **31 DE OCTUBRE DE 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030113-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1`916,018.77** | |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/037/2023** | | | | FECHA: **29 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1`913,015.97** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 052/2023** | | | | FECHA: **19 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 052/CM-01/2023** | | | | FECHA: **07 DE FEBRERO DE 2024** | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **20 DE DICIEMBRE DE 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **17 DE FEBRERO DE 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **273.90 ML, 341.46 M2, 854.18 M2** | | METAS ALCANZADAS: **245.86 ML, 284.29 M2, 854.18 M2** | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **387 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÒN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: **GUARNICIONES**. LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO. **BANQUETAS.** LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCION DE BANQUETA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. **PAVIMENTO.** LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO, CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION EXISTENTE, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1`913,015.97** | | **$ 1`913,015.97** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1`913,015.97** | | **$ 1`913,015.97** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C.:*** | MEA1911128U7 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE COSTA RICA No. 102 INT. 3, COL. AMERICA NORTE, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.**  **C. JUAN DANIEL VASQUEZ AQUINO**  REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ**  RESIDENTE DE OBRA | |