REUNIDOS EN LA **CALLE CARLOS MARÍA BASTAMENTE, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **25 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.** LA CIUDADANA **ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA,** **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES,** **ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. ARMANDO PÉREZ LINARES, RUBÉN CRUZ QUINTERO Y MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“****CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.1.-URBANIZACIÓN.** | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/057/2023** | | FECHA: **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23010402-61412-2533323** | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 14’773,095.16** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2023** | | | | |
| FECHA DE CONVENIO: | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | IMPORTE DE CONVENIO: **$ 151, 700.85** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PERIODO DE EJECUCION: | | | **DCSyCOP/FIII 057/CM-02/2023** | | FECHA DE CONVENIO: **31 DE ENERO DEL 2024** | | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **09 DE ENERO DE 2024 AL 20 DE MARZO DE 2024** | | | | |
| CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 057/CM-03/2023** | | FECHA DE CONVENIO: **11 DE MARZO DEL 2024** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 14,621,394.31** | | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 057/2022** | | FECHA: **19 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **09 DE ENERO DEL 2024.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **20 DE MARZO DEL 2024.** | | |
| METAS INICIALES: | | | **1,795.98 M2 DE BANQUETAS**  **799.87 ML DE GUARNICIÓN** | | **2,386.15 M2 DE BANQUETAS**  **703.36 ML DE GUARNICIÓN** | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **264,251 PERSONAS** | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; INTEGRACIÓN DE PASO PEATONAL PROVISIONAL; LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE TELMEX; LIBERACIÓN DE TAPA DE DRENAJE SANITARIO; LIBERACIÓN DE RAMPA DE ACCESO; DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; LIBERACIÓN DE REJILLA SANITARIA; DEMOLICIÓN DE REGISTRO DE LUMINARIAS; DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO; LIBERACIÓN DE TAPA DE ALCANTARILLA; RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA TIPO COLONIAL; LIBERACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; LIBERACIÓN DE BOLARDO; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO; DEMOLICIÓN DE BANQUETA ELABORADA A BASE DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA LIBERACIÓN DE RAMPA SIN RECUPERACIÓN; LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CORTE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES; SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO REVESTIMIENTO; SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CANTERA VERDE; REINTEGRACIÓN DE PIEDRA DE MONTE; ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO; INTEGRACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS; INTEGRACIÓN DE LINEA GUIA PARA INVIDENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO; APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES REFLEJANTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA; RESANE DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO EN MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS; RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS; RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE TELMEX; RENIVELACIÓN DE REGISTRO TAPA DE CFE; RENIVELACIÓN DEL TERRENO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ARROYO Y BANQUETAS; LIMPIEZA FINA DE OBRA; REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO PIRAMIDAL Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE UNO O DOS FAROLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA COPPERWELL; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO POR MEDIOS MANUALES DE PIEDRA NEGRA DE MONTE EN ARROYO VEHICULAR· RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA: ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 14,773,095.16** | | **$ 14,773,095.16** | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 14,773,095.16** | | **$ 14,773,095.16** | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ |
| ***CARGO :*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | GCA0908811IXA |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE SANTOS DEGOLLADO No. 117, COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.**  **ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |

La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra de fecha 25 de marzo del 2024, correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinarlo No. DCSyCOP/FIII 057/2023.