REUNIDOS EN LA CALLE CARLOS MARÍA BASTAMENTE, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ARMANDO PÉREZ LINARES, RUBÉN CRUZ QUINTERO Y MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.1.-URBANIZACIÓN. |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/057/2023 |  | FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23010402-61412-2533323 |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 14’773,095.16 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE CONVENIO: |  |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  | IMPORTE DE CONVENIO: $ 151, 700.85 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PERIODO DE EJECUCION: |  |  | DCSyCOP/FIII 057/CM-02/2023 |  | FECHA DE CONVENIO: 31 DE ENERO DEL 2024 |  |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | 09 DE ENERO DE 2024 AL 20 DE MARZO DE 2024 |  |  |  |  |
| CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 057/CM-03/2023 |  | FECHA DE CONVENIO: 11 DE MARZO DEL 2024 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 14,621,394.31 |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 057/2022 |  | FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 09 DE ENERO DEL 2024. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024. |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 1,795.98 M2 DE BANQUETAS 799.87 ML DE GUARNICIÓN |  | 2,386.15 M2 DE BANQUETAS 703.36 ML DE GUARNICIÓN |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 264,251 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; INTEGRACIÓN DE PASO PEATONAL PROVISIONAL; LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE TELMEX; LIBERACIÓN DE TAPA DE DRENAJE SANITARIO; LIBERACIÓN DE RAMPA DE ACCESO; DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; LIBERACIÓN DE REJILLA SANITARIA; DEMOLICIÓN DE REGISTRO DE LUMINARIAS; DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO; LIBERACIÓN DE TAPA DE ALCANTARILLA; RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA TIPO COLONIAL; LIBERACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; LIBERACIÓN DE BOLARDO; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO; DEMOLICIÓN DE BANQUETA ELABORADA A BASE DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA LIBERACIÓN DE RAMPA SIN RECUPERACIÓN; LIBERACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CORTE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES; SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO REVESTIMIENTO; SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CANTERA VERDE; REINTEGRACIÓN DE PIEDRA DE MONTE; ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO; INTEGRACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS; INTEGRACIÓN DE LINEA GUIA PARA INVIDENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO; APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES REFLEJANTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA; RESANE DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO EN MURO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS; RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS; RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE TELMEX; RENIVELACIÓN DE REGISTRO TAPA DE CFE; RENIVELACIÓN DEL TERRENO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ARROYO Y BANQUETAS; LIMPIEZA FINA DE OBRA; REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO PIRAMIDAL Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE UNO O DOS FAROLES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA COPPERWELL; LIBERACIÓN DE PAVIMENTO POR MEDIOS MANUALES DE PIEDRA NEGRA DE MONTE EN ARROYO VEHICULAR· RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA: ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 14,773,095.16 |  | $ 14,773,095.16 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 14,773,095.16 |  | $ 14,773,095.16 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | GCA0908811IXA |
| DIRECCIÓN: | CALLE SANTOS DEGOLLADO No. 117, COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000 |

_________________________________________ GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V. ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA |

La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra de fecha 25 de marzo del 2024, correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinarlo No. DCSyCOP/FIII 057/2023.