REUNIDOS EN EL **PUENTE PEATONAL UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **06 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.** EL **C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LOS SECTORES VULNERABLES, UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**.**”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **1101** | **AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/056/2023** | | | | FECHA: **03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030401-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 2’268,610.52** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 056/CM-01/2023** | | | | FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2024** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 2,237,844.71** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 056/2023** | | FECHA: **19 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **20 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **17 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **266.00 M2** | | METAS ALCANZADAS: **266.00 M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **800 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS; ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA; DEMOLICIÓN DE FIRME; RETIRO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS; REHABILITACIÓN DE POSTE DE ESTRUCTURA METÁLICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO PERIMETRAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO; RETIRO DE LUMINARIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN; LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PUENTE. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 2,237,844.71** | | **$ 2,237,844.71** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,237,844.71** | | **$ 2,237,844.71** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. **JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO** |
| ***CARGO :*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | CCM220530BW0 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.**  **C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |