REUNIDOS EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. EL C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LOS SECTORES VULNERABLES, UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/056/2023 |  |  |  | FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23030401-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 2’268,610.52 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 056/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2024 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,237,844.71 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 056/2023 |  | FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 20 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 266.00 M2 |  | METAS ALCANZADAS: 266.00 M2 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 800 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS; ACORDONAMIENTO PREVENTIVO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA; DEMOLICIÓN DE FIRME; RETIRO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS; REHABILITACIÓN DE POSTE DE ESTRUCTURA METÁLICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO PERIMETRAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO; RETIRO DE LUMINARIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN; LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PUENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 2,237,844.71 |  | $ 2,237,844.71 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 2,237,844.71 |  | $ 2,237,844.71 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | CCM220530BW0 |
| DIRECCIÓN: | CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

_________________________________________ CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ NOTARIO REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA |