REUNIDOS EN EL MERCADO PÚBLICO BENITO JUÁREZ, CENTRO HISTÓRICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA PERSONA FISICA “C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ”, EL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA, ALEXANDER KARMINSKI Y ALEJANDRINA RODRIGUEZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO BENITO JUÁREZ, CENTRO HISTÓRICO OAXACA DE JUÁREZ CALLE ALDAMA Y 20 DE NOVIEMBRE.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.1.-URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/060/2023 | FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23030303-61412-2533323. | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,656,829.54 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 060/2023 | FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | DCSyCOP/FIII 060/CM-01/2023 | FECHA: 08 DE ENERO DEL 2024 |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | DEL 08 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION DE OBRA: | DOPyM/5098/2023 | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/081/2024 | FECHA: 08 DE ENERO DE 2024 |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION: | DEL 08 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 08 DE ENERO DE 2024 | FECHA DE TERMINACIÒN: 21 DE FEBRERO DEL 2024 |
| METAS INICIALES: | 62 LUMINARIAS | METAS ALCANZADAS: 83 LUMINARIAS |
| BENEFICIARIOS: | 467 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE , CALIBRE 4 AWG, THW-LS 90º C, 600 V, MARCA CONDUMEX O SIMILARES EN CALIDAD; INCLUYE 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MARCADO E INDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR, CONFORME AL CODIGO DE COLOR QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-SEDE-VIGENTE., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO(10 AWG) SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE- VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3%DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 AMP, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, NÚMERO DE PARTE QO215GFI, TIPO QO (ENCHUFABLE) 120/240 VCA MAXIMA MARCA SQUAR`D O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE: CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, NÚMERO DE PARTE QO130GFI, TIPO QO (ENCHUFABLE) 127 VCA MAXIMA MARCA SQUAR`D O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE: CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP, TIPO QO (ENCHUFABLE) MARCA SQUAR`D O SIMILAR EN CALIDAD, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP, TIPO QO (ENCHUFABLE) 120/240 V VCA MAXIMA. MARCA SQUAR`D O SIMILAR EN CALIDAD, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1, CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 240-120V, DE USO GENERAL, No. DE CAJA: QO320L125G, No. DE REFENCIA DE FRENTE DE SOBREPONER: QOC24US, ACCESORIOS DE TIERRA YA INCLUIDOS , No. DE CAJA 6. MARCA SQUARE- D O SIMILAR EN CALIDAD, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE.FIJACIÓN, IDENTIFICACÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT P.D.GALVANIZADO DE 21MM (3/4" ) DE DIAMETRO MCA OMEGA O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA 220 V DE MEDIA VUELTA TORK, MODELO 2024S. SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICACNA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES MODELO 347 RED/YELLOW, MARCA IDEAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE(10 AWG) THW 75 SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO,3% DE PUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO(12 AWG) SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO,3% DE PUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.D. GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO MCA OMEGA O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,634,470.87 | $ 1,634,470.87 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,634,470.87 | $ 1,634,470.87 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS __________ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ PERSONA FISICA |
| REPRESENTANTE : | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| CARGO : | PERSONA FISICA |
| R.F.C. : | LORG7712102S6 |
| DIRECCIÓN: | Carretera intemaciona! s/n, colonia La Peña, Asunción Nochixtlán, Oaxaca. C.P. 69600 |

_______________________________________________ C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ PERSONA FISICA

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ERASMO HERNANDEZ CRUZ PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. JOSÉ ANTONIO MEDINA LUCERO. SECRETARIO |
| _________________________________________ C. FEDERICO MARTÍNEZ ROBLES VOCAL | ____________________________________ C. MARIA ALEJANDRA AQUINO ROBLES VOCAL | _________________________________________ C. JESÚS LÓPEZ ROMERO VOCAL |