REUNIDOS EN LA CALLE PANORÁMICAS DE FORTÍN, COLONIA FALDAS DEL FORTÍN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PANORÁMICAS DE FORTÍN COLONIA FALDAS DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/065/2023 |  |  |  | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2230501K26030112-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 5,045,317.33 |  |
| OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2023 |  |
| CONVENIO TERMINO Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 065/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 14 DE FEBRERO 2024 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,019,463.03 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 065/2023 |  | FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 1163.07 METRO LINEAL |  | METAS ALCANZADAS: 1010 METRO LINEAL |  |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 589 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA Y FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA Y CAJAS DE OPERACIÓN, RELLENOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS, |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 5,019,463.03 |  | $ 5,019,463.03 |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 5,019,463.03 |  | $ 5,019,463.03 |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, |
| CARGO : | PERSONA FÍSICA |
| R.F.C. : | MORUB30425EI9 |
| DIRECCIÓN: | Calle Independencia No. 79, Colonia Centro, 005 San Pablo Villa de Mitia, Oaxaca C.P. 70430 |

_________________________________________ "Ulises Monterrubio Ruíz" PERSONA FÍSICA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ. ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA; _____________________________ ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA RESIDENTE DE OBRA.