ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024.

II.- INTERVIENEN

LOS QUE SUSCRIBIMOS: LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO; ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y ARQ. ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO, RESIDENTE DE OBRA; PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y EL C. MOISÉS PEREZ ALONSO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.

III. OBJETO.

FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: ‘‘CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA’’ CON NÚMERO DE OBRA FIII/076/2023 Y CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON NÚMERO DCSyCOP/FIII 076/2023 SIN LAS FIRMAS DE QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE LA OBRA, DANDO CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

IV.- ANTECEDENTES

CON ESTA FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA ANTES MENCIONADA QUEDANDO ESTA DE MANERA OPERATIVA Y FUNCIONANDO, LA CONTRATISTA PRESENTO LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA QUE SE HACE MENCIÓN, AL SOLICITAR LA PRESENCIA DEL COMITÉ DE OBRA PARA LLEVAR ACABO EL ACTO DE ENTREGA, ESTOS MANIFIESTAN QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES PARA FIRMAR EL ACTA ENTREGA YA QUE ARGUMENTAN TENER INCONFORMIDADES CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA, POR LO QUE EN APOYO DE BENEFICIARIOS NO FIRMARAN LAS OBRA TERMINADA; SIN EMBARGO EXPRESAN TENER CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SE LLEVA A CABO UN RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, AL TÉRMINO DEL MISMO SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ EJECUTADA EN SU TOTALIDAD. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MOISÉS PEREZ ALONSO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS Ó VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 18:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| __________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| __________________________________ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO RESIDENTE DE OBRA |
| POR LA EMPRESA CONTRATISTA ____________________________________ PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C. C. MOISÉS PEREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL |