EN LA 4ta. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4ta PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARQ.LUIS CABRERA VÁSQUEZ, ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C.MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO, JOSÉ GERARDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS Y RODOLFO VÁSQUEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0501 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/018/2024 |  | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2230504K27030303-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 307,085.74 IVA INCLUIDO |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 018/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.: |  | DCSyCOP/FIII 018/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 01 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO Y AMPLIACIÓN DE PERIODO DE EJECUCIÓN No.: |  | DCSyCOP/FIII 018/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 23 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MOFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No.: |  | DCSyCOP/FIII 018/CM-03/2024 |  | FECHA: |  | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 01 DE AGOSTO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 DE ENERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | 155.40 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 154.38 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 117 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: AGUA POTABLE: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERIA Y FONTANERIA, ATRAQUES E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 307,085.74 | $ 307,085.74 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 307,085.74 | $ 307,085.74 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |
| _________________________________ C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO. PRESIDENTE |  | _________________________________ C. JOSÉ GERARDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS. SECRETARIO |

_________________________________

C. RODOLFO VÁSQUEZ GARCÍA.

VOCAL