EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. LUIS CABRERA VASQUEZ Y AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO, JOSÈ RODRIGUEZ , RODOLFO VASQUEZ GARCIA Y ARTURO DE JESÙS PEREZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1 Y  VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0501 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/017/2024 |  | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020120-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 538,754.82 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 017/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 12 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE MONTO Y PERIODO: |  | DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 23 DE AGOSTO DEL 2024 |
| MONTO DE CONVENIO: |  | $61,832.45 |  | PERIODO DE CONVENIO |  | 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: |  | DCSyCOP/FIII 017/CM-03/2024 |  | FECHA: |  | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE JUNIO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 154.58 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 130.95 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 117 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: DRENAJE: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS Y JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 538,754.82 | $ 538,754.82 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 538,754.82 | $ 538,754.82 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |
| _________________________________ C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO PRESIDENTE |  | _________________________________ C. JOSÈ RODRIGUEZ SECRETARIO |
| _________________________________ C. RODOLFO VASQUEZ GARCIA VOCAL 1 |  | _________________________________ C. ARTURO DE JESÙS PEREZ MARTINEZ VOCAL 2 |