EN LA 4TA. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. LOS C.C. ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ, ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRAS LOS C.C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO, JOSÉ GERARDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS Y RODOLFO VÁSQUEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ACTA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0501 | AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA |

DATOS GENERALES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33 DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III. “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/019/2024 | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |
| OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/014/2024 | FECHA: | 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K270501 18-61412-2533324 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,461,055.49 IVA INCLUIDO |  |  |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 019/2024 | FECHA: | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION No. | DCSyCOP/FIII 019/CM-01/2024 | FECHA: | 12 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO No. | DCSyCOP/FIII 019/CM-02/2024 | FECHA: | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION No. | DCSyCOP/FIII 019/CM-03/2024 | FECHA: | 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION DEL PERIODO DE EJECUCION No. | DCSyCOP/FIII 019/CM-04/2024 | FECHA: | 11 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES | DCSyCOP/FIII 019/CM-05/2024 | FECHA: | 18 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 12 DE AGOSTO DEL 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE MARZO DE 2025 |
| METAS INICIALES: | PAVIMENTOS 861..67 M2 BANQUETAS 266.00 M2 GUARNICIONES 143.45 ML | METAS ALCANZADAS: | PAVIMENTOS 892.00 M2 BANQUETAS 89.24 M2 GUARNICIONES 176.43 ML |
| BENEFICIARIOS: | 117 PERSONAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,461,055.49 | $ 2,461,055.49 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,461,055.49 | $ 2,461,055.49 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VASQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | ___________________________________ ING. GIOVANNI CHAVEZ DANIEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  |  |
| __________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |  |  |
| ___________________________________________ C. MARCO ANTONIO MIGUEL SANTIAGO PRESIDENTE |  |  | ________________________________________ C. JOSE GERARDO RODRIGUEZ BOLAÑOS SECRETARIO |  |

__________________________________

C. RODOLFO VASQUEZ GARCIA

VOCAL 1