ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE DONAJÍ  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”., LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. IVAN MANUEL MARTINEZ BAEZ Y ARQ. FERNANDO CRUZ CRUZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0401 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/026/2024 |  |  | FECHA: | 23 de abril del 2024 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: |  | TM/MP/DPRF/018/2024 |  |  | FECHA: | 22 de agosto del 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050503-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 3,290,948.58 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 026/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 de junio del 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 07 de agosto del 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 23 de agosto del 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 026/CM-03/2024 |  |  | FECHA: |  | 18 de septiembre del 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE JUNIO DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 416.13 M3 |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | 433.64 M3 |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 240 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MURO DE CONTENCIÓN; PRELIMINARES, MURO DE CONTENCIÓN, LIMPIEZA Y ACARREOS Y JUNTA DE ACLARACIONES EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 3,290,948.58 | $ 3,290,948.58 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 3,290,948.58 | $ 3,290,948.58 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.”. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

___________________________________

C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez Oaxaca” RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII026/2024 DE FECHA 20 de junio de 2024.