ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; UBICADOS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAZA DE LA DANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DE LA EMPRESA C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA SE ENCUENTRA PRESENTE LA C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, PERSONA FISICA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0101 |  |  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FIII/0021/2024 |  |  | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: |  | TM/MP/DPRF/016/2024 |  |  | FECHA: | 22 DE AGOSTO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2230504K27030211-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 453,649.06 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 021/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 021/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 09 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 021/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 021/CM-03/2024 |  |  | FECHA: |  | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE JUNIO DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 173.34 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | 173.80 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 240 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERIA Y FONTANERIA, ATRAQUES E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 453,649.06 | $ 453,649.06 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 453,649.06 | $ 453,649.06 | $ 000.00 |

OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA A TRAVÉS DE SU PERSONA FISICA EL C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA” C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA.” A TRAVÉS DE SU PERSONA FISICA EL” C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA.” EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LAEMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA

PERSONA FISICA

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBICAS Y MANTENIMINETO

___________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII021/2024 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.