EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”,  LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C.. NORMA ANGELICA CORREA MATEOS, AZAEL MORALES SANTIAGO, BERNARDINO CANDELA OLIVA, CAMERINO MAXIMO MARTINEZ RODRIGUEZ Y MARIA ANTONIETA MORALES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO, VOCAL1, VOVAL 2, Y VOCAL 3, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0101 |  |  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/022/2024 |  |  | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050119-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,253,299.64 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 022/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 022/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 08 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| METAS INICIALES: |  | PAVIMENTO 911.98 M2 BANQUETAS 357.40 M2 GUARNICIONES 332.94 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | PAVIMENTO 934.33 M2 BANQUETAS 228.24 M2 GUARNICIONES 334.80 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 240 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO: PRELIMINARES, TERRACERIAS, ALBAÑILERIA, RENIVELACIONES, PINTURA Y LIMPIEZA Y ACARREOS; BANQUETAS: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y JARDINERIA; GUARNICIÓN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PINTURA Y JUNTA DE ACLARACIONES. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,253,299.64 | $ 2,253,299.64 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,253,299.64 | $ 2,253,299.64 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE

OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA  “CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA)” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA).

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA. (PERSONA FISICA)” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL” C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA. EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LAEMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA

(PERSONA FISICA)

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________________ ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________________ _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- |