EN LA LOCALIDAD, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE  LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIAC CUAHUTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”,LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO Y FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. DEMETRIO MANUEL GOMEZ VÁSQUEZ, GLORIA CRISTINA HERNANDEZ JUAREZ Y MARCELINO RAMON VAZQUEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 1201 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/008/2024 |  | FECHA: | 08 DE ABRIL DEL 2024 |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.: |  | TM/MP/DPRF/009/2024 |  | FECHA: | 22 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020118-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,174,419.22 |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 008/2024 |  | FECHA: | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, DIFERIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.: |  | DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2024 |  | FECHA: | 23 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No : |  | DCSyCOP/FIII 008/CM-02/2024 |  | FECHA: | 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/FIII 008/CM-03/2024 |  | FECHA: | 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 16 DE JULIO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 111.96 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 110.96 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 198 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERIA, RELLENOS Y COMPACTADOS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,174,419.22 | $ 1,156, 622.86 | $ 17,796.36 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,174,419.22 | $ 1,156, 622.86 | $ 17,796.36 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA | _________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ RESIDENTE DE OBRA |
| RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. DEMETRIO MANUEL GOMEZ VÁSQUEZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. GLORIA CRISTINA HERNANDEZ JUAREZ SECRETARIA |

_________________________________

C. MARCELINO RAMON VAZQUEZ RUIZ

VOCAL