EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4ta. PRIVADA DE BELEN, COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZA COLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. FELIPA RUIZ, MARCIAL LOPEZ, FRANCISCA VÁSQUEZ MARTÍNEZ Y BERNARDITA CURIEL LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1201 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZA COLA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“ |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/016/2024 |  | FECHA: | 17 DE ABRIL DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050302-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,505,493.78 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 016/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.: |  | DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MOFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No.: |  | DCSyCOP/FIII 016/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 01 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE JUNIO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 03 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | MURO DE CONTENCIÓN: 146.70M3 |  | METAS ALCANZADAS: |  | MURO DE CONTENCIÓN: 140.57M3 |
|  |  | AGUA POTABLE: 1.00 PZA |  |  |  | AGUA POTABLE: 3.00 PZA |
|  |  | DRANAJE SANITARIO: 5.32 ML |  |  |  | DRANAJE SANITARIO: 19.35 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 514 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MURO DE CONTENCIÓN. - PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, RELLENOS Y COMPACTACIONES, HERRERIA, LIMPIEZA Y ACARREOS. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS. REHABILITACIÓN DE DRENJE SANITARIO PRELIMINARES, TUBERIAS, ALBAÑILERIA. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,505,493.78 | $ 2,505,493.78 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,505,493.78 | $ 2,505,493.78 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO. DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ. RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |
| _________________________________ C. FELIPA RUIZ. PRESIDENTA |  | _________________________________ C. MARCIAL LOPEZ. SECRETARIO |

| _________________________________ C. FRNCISCA VÁSQUEZ MARTÍNEZ. VOCAL 1 |  | _________________________________ C. BERNARDITA CURIEL LOPEZ. VOCAL 2 |
| --- | --- | --- |