ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, SECTOR SEIS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. POR PARTE DE LA EMPRESA EMEC INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. EL CIUDADANO C. CARLOS CUAUHTEMOC PEREZ LEÓN EN SUCARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1201 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/038/2024 |  |  | FECHA: | 03 DE MAYO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050122-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,769,863.75 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 038/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | DCSyCOP/FIII 038/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE JECUCIÓN: |  | DCSyCOP/FIII 038/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: |  | DCSyCOP/FIII 038/CM-03/2024 |  |  | FECHA: |  | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 20 DE AGOSTO DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | PAVIMENTO: 1,016.07 M2 BANQUETAS: 513.93 M2 GUARNICIONES: 330.50 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | PAVIMENTO: 1,018.70 M2 BANQUETAS: 261.78 M2 GUARNICIONES: 314.48 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 1,668 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO. - PRELIMINARES, CORTES, Y AFINES, RENIVELACIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS, JUNTA DE ACLARACIONES BANQUETAS. - PRELIMINARES, BANQUETAS, RENIVELACIONES, RELLENOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, JUNTA DE ACLARACIONES, GUARNICIONES. - EXCAVACIONES, GUARNICIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,768,809.87 | $ 2,755,136.20 | $ 13,673.67 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,768,809.87 | $ 2,755,136.20 | $ 13,673.67 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA, “EMEC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.”  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. CARLOS CUAUHTEMOC PEREZ LEÓN, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA: “EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA: “EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. CARLOS CUAUHTEMOC PEREZ LEÓN, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

“EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.”

_____________________________________

C. CARLOS CUAUHTEMOC PEREZ LEÓN

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ______________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _____________________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- |