ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA,  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. , LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ Y EL C. ERNESTO ANTONIO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE AGENTE MUNICIPAL DE POLICIA DE MONTOYA, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1601 |  |  | AGENCIA DE POLICIA MONTOYA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  |  | FISMDF/034/2024 |  | FECHA: | 3 DE MAYO DE 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K27020124-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 695346.40 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 034/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  |  | DCSyCOP/FIII 034/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 29 DE JULIO DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 21 DE JUNIO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 DE JULIO DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  |  | 76.29 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 76.29 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 40 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMETICO DE 30 CMS. NOMINAL (12”) 76.29 ML MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” 12 PIEZAS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 695,346.40 | $ 695,346.40 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 695,346.40 | $ 695,346.40 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

EL C. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ EN CARÁCTER DE PERSONA FISICA, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR EL C. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ AL C. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ EN SU CATACTER DE PERSONA FISICA, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

___________________________________

C. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ

(PERSONA FISICA)

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS

RESIDENTE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII035/2024 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2024.