ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”., LOS C.C. CESAR ITTAÍ MARTÍNEZ ROMERO, ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO  DE LA EMPRESA CONTRATISTA “GOL, DISEÑO INTEGRAL S. R.L. DE C.V., DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 1101 |  | AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/025/2024 FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020121-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2’249,504.74 |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 025/2024 |  | FECHA: | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| CONVENIO TERMINOS Y CONDICIONES No: |  | DCSyCOP/FIII 025/CM-02/2024 |  | FECHA: | 10 DE JULIO DE 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: |  | DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2024 |  | FECHA: | 14 DE AGOSTO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE JUNIO DE 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 232.22 METROS LINEALES |  | METAS ALCANZADAS: | 221.10 METROS LINEALES |
| BENEFICIARIOS: |  | 186 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: EXCAVACION Y CAMA DE ARENA, TUBERIAS, RELLENOS Y COMPACTADOS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, REPOSICIONES, LIMPIEZAS Y ACARREOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2’219,523.90 | $ 2’219,523.90 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2’219,523.90 | $ 2’219,523.90 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “GOL, DISEÑO INTEGRAL S. R.L. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. CESÁR ITTAÍ MARTÍNEZ ROMERO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “GOL, DISEÑO INTEGRAL S. R.L. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “GOL, DISEÑO INTEGRAL S. R.L. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. CESÁR ITTAÍ MARTÍNEZ ROMERO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

__________________________

C. CESÁR ITTAÍ MARTÍNEZ ROMERO

ADMINISTRADOR ÚNICO

“GOL, DISEÑO INTEGRAL S. R.L. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | ___________________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 025/2024, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.