ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE  2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIÓN: | 08 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0701 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  |  | III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  |  | FISMDF/041/2024 |  | FECHA: |  |  | 28 DE MAYO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  |  | 30305-2130504K27020214-61412- 2533324 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: |  | $ 593,611.86 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  |  | DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2024 |  |  |  | FECHA DE CONVENIO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO DE CONVENIO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 |  |  |
| CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES: |  |  |  | DCSyCOP/FIII 041/CM-02/2024 |  |  |  | FECHA DE CONVENIO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  |  | DCSyCOP/FIII 041/2024 FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2024 |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  |  | 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE OCTBRE DEL 2024 |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  |  | 164.68 ML DE LINEA DE DRENAJE |  |  |  | 161.98 ML DE LINEA DE DRENAJE |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  |  | 92 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DE TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO; RETIRO DE TUBERIA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); POZO DE VISITA COMUN; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARA TIPO “A”; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO; RELLENO Y COMPACATADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33-FIII) |  |  |  |  | $ 593,611.86 |  | $ 593,611.86 |  |  | $ 0.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | $ 593,611.86 |  | $ 593,611.86 |  |  | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTATE LEGAL EL ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.”  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

____________________________________

ING. FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

“MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | __________________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

___________________________________ ING. SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 041/2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.