ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS,  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETA Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FICUS COLONIA AZUCENAS. TRAMO DE CALLE LAS PALMAS A CALLE LAS FLORES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.” LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ Y LA C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1101 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  |  | FISMDF/049/2024 |  | FECHA: | 04 DE JUNIO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K27050127-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,379,119.54 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 049/2024 |  | FECHA: |  | 01 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  |  | DCSyCOP/FIII 049/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  |  | PAVIMENTO 855.91 M2 GUARNICIONES 274.25 M BANQUETAS 358.23 M2 |  | METAS ALCANZADAS: |  | PAVIMENTO 847.03 M2 GUARNICIONES 274.25 M BANQUETAS 344.93 M2 |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 96 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, GUARNICIONES: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, GUARNICION Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIONES, PINTURA Y CABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,379,119.54 | $ 2,379,119.54 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,379,119.54 | $ 2,379,119.54 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA POR EL CONTRATISTA

________________________________

C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO

REPRESENTANTE LEGAL

MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETA Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FICUS COLONIA AZUCENAS. TRAMO DE CALLE LAS PALMAS A CALLE LAS FLORES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII049/2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.