ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y PERIFÉRICO, TERCERA PRIVADA DE REFORMA, PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA ESQUINA CAMINO REAL, PRIMERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, SEGUNDA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA C. ROSALVA CRUZ ACEVEDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRES OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0601 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/027/2024 |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2240504K27060202-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 677,163.83 |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 027/2024 |  | FECHA: | 01 DE AGOSTOS DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/FIII 027/CM-01/2024 |  | FECHA: | 27 DE AGOSTO DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE AGOSTO DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 14 LUMINARIAS |  | METAS ALCANZADAS: | 14 LUMINARIAS |
| BENEFICIARIOS: |  | 135 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LUMINARIAS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 677,163.83 | $ 676,254.38 | $ 909.45 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 677,163.83 | $ 676,254.38 | $ 909.45 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ROSALVA CRUZ ACEVEDO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ROSALVA CRUZ ACEVEDO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. ROSALVA CRUZ ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL

OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | ___________________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y PERIFÉRICO, TERCERA PRIVADA DE REFORMA, PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA ESQUINA CAMINO REAL, PRIMERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, SEGUNDA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 027/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.