ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1101 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/054/2024 |  |  | FECHA: | 19 DE JUNIO DEL 2024 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL |  | TM/MP/DPRF/035-BIS/2024 |  |  | FECHA: | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050128-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,118,957.92 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 054/2024 |  |  | FECHA: |  | 29 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 08 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, AMPLIACIÓN DEL PERIODO Y TERMINOS Y CONDICIONES No: |  | DCSyCOP/FIII 054/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | GUARNICIONES 304.18 ML BANQUETAS 252.06 M2 PAVIMENTO 921.62 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | GUARNICIONES 305.23 ML BANQUETAS 337.73 M2 PAVIMENTO 910.30 M2 |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 79 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓNES, GUARNICIÓN PINTURA, LIMPIEZA, BANQUETAS: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, BANQUETAS, LIMPIEZA, PAVIMENTO: PRELIMINARES, TERRACERIAS, MURO DE ENRASE, RENIVELACIONES, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,118,957.92 | $ 2,118,957.92 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,118,957.92 | $ 2,118,957.92 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “ORVY CONSTRUCTORES S.A. DE C.V”  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “ORVY CONSTRUCTORES S.A. DE C.V”.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “ORVY CONSTRUCTORES S.A. DE C.V”. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

_________________________________________

ARQ. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT

REPRESENTANTE LEGAL

“ORVY CONSTRUCTORES S.A. DE C.V”

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ______________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | ______________________________________ ING. ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- |